**Администрация**

**городского поселения «Жирекенское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**п.Жирекен, Чернышевского района**

**« 09 » июня 2022 г. №51**

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» муниципального района « Чернышевский район»**

В соответствие с п.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Забайкальского края от 29.10.2013 N 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» ***п о с т а н о в л я е т:***

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» от 31 декабря 2014 года № 398 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского поселения «Жирекенское» муниципального района «Чернышевский район» от 26 декабря 2019 года № 200) следующие изменения:

Приложение №1, изложить в новой редакции (прилагается).

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского поселения «Жирекенское» Когодееву А.В
2. Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации городского поселения «Жирекенское» , на официальном сайте http: //жирекен.рф, а также в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)

Глава городского

поселения «Жирекенское» А.В. Когодеева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  |  | расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ (в редакции постановления | |
|  |  |  | администрации) | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества.** | | | | |
|  |  | (с изменениями, внесенными постановлением(ями) администрации городского поселения «Жирекенское» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ | |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское поселение «Жирекенское» | п.Жирекен, д.10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | 2029-2031 |
| 2 |  | П.Жирекен, д.10 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 3 |  | П.Жирекен, д.11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | 2029-2031 |
| 4 |  | П.Жирекен, д.12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | 2029-2031 |
| 5 |  | П.Жирекен, д.12 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 6 |  | П.Жирекен, д.13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | 2029-2031 |
| 7 |  | П.Жирекен, д.13 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 8 |  | П.Жирекен, д.14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | 2029-2031 |
| 9 |  | П.Жирекен, д.14 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 10 |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. | 2029-2031 |
| 12 |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения. | 2029-2031 |
| 13 |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 14 |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 15 |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
|  |  | П.Жирекен, д.16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 16 |  | П.Жирекен, д.17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 17 |  | П.Жирекен, д.17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 18 |  | П.Жирекен, д.17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 19 |  | П.Жирекен, д.17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения. | 2029-2031 |
| 20 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 21 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 22 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 23 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 24 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 25 |  | П.Жирекен, д.22 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 26 |  | П.Жирекен, д.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 27 |  | П.Жирекен, д.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 28 |  | П.Жирекен, д.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 29 |  | П.Жирекен, д.23 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 30 |  | П.Жирекен, д.23 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 31 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 32 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 33 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 34 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 35 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 36 |  | П.Жирекен, д.24 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 37 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 38 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 39 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 40 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 41 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 42 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 43 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 44 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 45 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 46 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 47 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы | 2029-2031 |
| 48 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 49 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 50 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 52 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 53 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 54 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 56 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 57 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 58 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 59 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 60 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 61 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 62 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 63 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 64 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 65 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 66 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 67 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 68 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 69 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 70 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 71 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 72 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. | 2029-2031 |
| 73 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 74 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 75 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 76 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 77 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 78 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 79 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 80 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022-2029 |
| 81 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 82 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного вод | 2029-2031 |
| 83 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 84 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 85 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 86 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 87 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 88 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 89 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 90 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 91 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 92 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 93 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 94 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 95 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 96 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 97 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 98 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 99 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 100 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 101 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 102 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 103 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 104 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 105 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 106 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 107 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 108 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 109 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 110 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 111 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 112 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 113 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 114 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 115 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 116 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 116 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 117 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 118 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 119 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 120 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 121 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 122 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 123 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 124 |  | П.Жирекен,д.9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 125 |  | П.Жирекен, д.9 | Ремонт фасада | 2029-2031 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  |  | расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | от «\_09\_\_» \_\_02\_\_\_ 20\_22\_\_ года № \_\_\_\_\_ (в редакции постановления | |
|  |  |  | администрации) | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Жирекенское» в отношении которых, был произведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края.**  **В связи с этим исключить многоквартирные дома из Региональной программы капитального ремонта.** | | | | |
|  |  | (с изменениями, внесенными постановлением(ями) администрации городского поселения «Жирекенское» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ | |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Произведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское поселение «Жирекенское» | п.Жирекен, д.16 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 2 |  | П.Жирекен, д.27 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 3 |  | П.Жирекен, д.28 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 4 |  | П.Жирекен, д.29 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 5 |  | П.Жирекен, д.30 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 6 |  | П.Жирекен, д.31 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 7 |  | П.Жирекен, д.32 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 8 |  | П.Жирекен, д.33 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 9 |  | П.Жирекен, д.34 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 10 |  | П.Жирекен, д.35 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 11 |  | П.Жирекен, д.36 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 12 |  | П.Жирекен, д.37 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 13 |  | П.Жирекен, д.38 | Ремонт крыши | 2020 год |
| 14 |  | П.Жирекен, д.39 | Ремонт фасада | 2020 год |
| 15 |  | П.Жирекен, д.40 | Ремонт фасада | 2020 год |
| 16 |  | П.Жирекен, д.41 | Ремонт фасада | 2020 год |
| 17 |  | П.Жирекен, д.42 | Ремонт фасада | 2020 год |
| 18 |  | П.Жирекен, д.43 | Ремонт фасада | 2020 год |