Администрация городского поселения

«Жирекенское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Жирекен, Чернышевского района

19 января  2016г.                                                                         № 54

«По утверждению мероприятий по подготовке муниципального образования городское поселение «Жирекенское» к отопительному периоду 2016-2017 гг.»

Для подготовки и согласованности проведения работ по подготовке к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Жирекенское», администрация городского поселения «Жирекенское постановляет:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016.2017 гг.    (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения чернышевск.забайкальскийкрай.рф.

- Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой

Глава  городского поселения «Жирекенское»          А.В. Когодеева

УТВЕРЖДЕН:                                                                                                          постановлением администрации                                                                                            городского поселения «Жирекенское»                                                                                         от «___»_______2016 г. №___

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

муниципального образования

городское поселение «Жирекенское» к отопительному сезону 2016-2017 годов

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов | декабрь 2015 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 годов | 14 апреля 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, администрации городского поселения «Жирекенское» при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | 12 мая 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| Утверждение и согласование графиков: |
| - ремонта и замены инженерных сетей | 14 апреля 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| - подготовки источников теплоснабжения и водоснабжения | 14 апреля 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| - подготовки жилищного фонда | 14 апреля 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| - подготовки объектов социальной сферы | 14 апреля 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское» |
| Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 годов | Май-август 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское», ООО «Ритм», СП п. Жирекен ООО «Коммунальник» образовательные учреждения, |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2016-2017 годов | До 01 сентября 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское», ООО «Ритм», осуществляющее ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01 сентября 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское», ООО «Ритм», образовательные учреждения |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону 2016-2017 годов | До 01 сентября 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское», СП п. Жирекен ООО «Коммунальник», ООО «Ритм» |
| Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2016-2017 годов | До 10 сентября 2016 года | Администрация городского поселения «Жирекенское», СП п. Жирекен ООО «Коммунальник», ООО «Ритм» |

Работник администрации                                  Л.И. Суша