**Администрация**

**городского поселения «Жирекенское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**пгт.Жирекен, Чернышевского района**

«30» марта 2018г. № \_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды городского поселения «Жирекенское»

Чернышевского района Забайкальского края на 2018-2022 гг.»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Жирекенское» Забайкальского края, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Забайкальского края от 31.08.2017 N 372 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Формирование современной городской среды (2018 - 2022 годы)"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Жирекенское» Чернышевского района Забайкальского края на 2018-2022 гг.» согласно прилагаемому приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом и опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу <http://www.жирекен.рф>.

Глава городского

поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского поселения «Жирекенское»

от «\_\_» декабря 2017 № \_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского поселения «Жирекенское» Чернышевского района Забайкальского края

на 2018-2022 гг.»

ГП «Жирекенское» - 2018 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения «Жирекенское» Чернышевского района Забайкальского края

на 2018-2022 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Жирекенское» Забайкальского края |
| Участники Программы | Администрация городского поселения «Жирекенское» Забайкальского края;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. |
| Подпрограммы |  |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Администрация городского поселения «Жирекенское» Забайкальского края;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - комплексное улучшение благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования Администрация городского поселения «Жирекенское» Забайкальского края(далее – муниципальное образование);  - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - озеленение дворовых территорий МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по озеленению;  - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 -2022 годы. Программа реализуется поэтапно. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 6 262 232 рублей, в том числе:  Федеральный бюджет:  5 690 214 рублей, в том числе по годам:  2018 год - 1 170 511 рублей;  2019 год - 1 170 511 рублей;  2020 год - 1 170 511 рублей;  2021 год - 1 170 511 рублей;  2022 год - 1 170 511 рублей.  Бюджет Забайкальского края:  363 205 рублей,  Итого сумма субсидии с учетом корректирующих коэффициентов:  5 852 553 рублей.  Бюджет городского поселения «Жирекенское» 409 679 рублей, в том числе по годам:  2018 год - 81 935,80 рублей;  2019 год - 81 935,80 рублей;  2020 год - 81 935,80 рублей;  2021 год - 81 935,80 рублей;  2022 год - 81 935,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 80 %;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 17 дворов;  - общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 16 200 кв. м, из них 7267,84 кв. м будет отремонтирована;  - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит и 100 %;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 3500 человек;  - 42 малых архитектурных форм (далее – МАФ) будет установлено на дворовых территориях МКД;  - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 5 объект знакового и социально значимого места;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 50% |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском поселении «Жирекенское»**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 30 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 114 тыс. кв. м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 18 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий \_\_\_\_ тыс. кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 90 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1980 - 1990 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

1. **Приоритеты** **политики благоустройства, цели, задачи Программы.**

2.1. Основными приоритетами политики благоустройства являются:

Формирование современной городской среды;

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

Благоустройство объектов городской среды;

Обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

Создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

2.2. Целью Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Жирекенское».

2.3. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Жирекенское»;

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Жирекенское»;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Жирекенское».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов.**

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Жирекенское».

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории городского поселения «Жирекенское»:

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения «Жирекенское»;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении «Жирекенское».

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы:

- площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 7267,84 кв. м;

- 42 малых архитектурных форм будет установлено на дворовых территориях МКД;

- комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования составит 5 объектов знаковых и социально значимых мест;

На конечные результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние ключевые риски, к числу которых относятся:

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий Программы:

1. Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением Программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3. Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4. Проведение оценки качества городской среды.

5. Принятие новых правил благоустройства.

6. Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8. Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование Программы в 2018-2022 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Жирекенское» в объеме – тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 5 690,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1 170,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 170,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 170,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 170,5 тыс. рублей;

2022 год - 1 170,5 тыс. рублей.

Бюджет Забайкальского края: 363,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 72,6 тыс. рублей;

2019 год - 72,6 тыс. рублей;

2020 год - 72,6 тыс. рублей;

2021 год - 72, 6тыс. рублей;

2022 год - 72,6 тыс. рублей.

Сумма субсидии с учетом корректирующих коэффициентов: 5 852,55 тыс. рублей.

Бюджет городского поселения «Жирекенское» 409,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 81,9 тыс. рублей;

2019 год - 81,9 тыс. рублей;

2020 год - 81,9 тыс. рублей;

2021 год - 81,9 тыс. рублей;

2022 год - 81,9 тыс. рублей.

Итого: 6 262,2 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Мероприятия Программы.**

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

установка урн;

установка скамеек.

Дворовые территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее Инвентаризация), проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Правительством Забайкальского края, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Адресный перечень дворовых территорий в городском поселении «Жирекенское»:

1. жилой многоквартирный дом — № 22;
2. жилой многоквартирный дом — № 23;
3. жилой многоквартирный дом — № 24;
4. жилой многоквартирный дом №30
5. жилые многоквартирные дома — № 29, №31;
6. жилой многоквартирный дом — № 32;
7. жилые многоквартирные дома — № 34, №37;
8. жилой многоквартирный дом — №41;
9. жилой многоквартирный дом — №42;

5.2. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам проведенной Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на 2018-2022 годы общественной территории.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

1. Парк
2. Детская спортивная площадка по ул.Энтузиастов
3. Детская спортивная площадка по ул.Школьная

5.3.Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала

выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с

представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит

от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в Программу представлены в приложении № 5 к Программе.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Жирекенское», включенных в Программу**

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения «Жирекенское» (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Жирекенское».

6.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами Администрации городского поселения «Жирекенское» принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

6.1.4. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

6.2. Условия аккумулирования и расходования средств

6.2.1. В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доли финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченным предприятием для аккумулирования и расходования средств ООО «УК «Ритм».

6.2.2. В случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2020 годы»будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ поблагоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включениязаинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовойтерритории работ, входящих в дополнительный перечень работ поблагоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лицперечисляются на счет, открытый ООО «УК «Ритм».

6.2.3. ООО «УК «Ритм» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

6.2.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

6.2.5. ООО «УК «Ритм» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.2.6. ООО «УК «Ритм» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Администрации городского поселения «Жирекенское» уполномоченной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2020 годы».

Администрация городского поселения «Жирекенское» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации городского поселения «Жирекенское» в информационно-телекоммуникационной системе по адресу: [www.жирекен.рф](http://www.жирекен.рф) данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется ООО «УК «Ритм»на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2020 годы.»будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней

работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6.3. Контроль за соблюдением условий порядка

6.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией городского поселения «Жирекенское» в соответствии с бюджетным законодательством.

6.3.2. ООО «УК «Ритм» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**7. Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Жирекенское».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением Администрации городского поселения «Жирекенское».

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов утверждается Постановлением Администрации городского поселения «Жирекенское», после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Жирекенское».

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Жирекенское».

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет заместитель главы администрации городского поселения «Жирекенское».

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов поселения о реализации Программы, в поселении создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское» (Приложение №4.)

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| До 2022 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Жирекенское»

на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2. Ремонт дворовых проездов МКД | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, расширение дороги, устройство парковочных мест. Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД №№ | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Установлено малых архитектурных формы, из них скамеек и урн. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 3.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 4. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 4.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 4.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, установлены отдельные элементы спортивной инфраструктуры, озеленение. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 7. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия:  Разработка проектно - сметная документация на благоустройство | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Площадь благоустроенной территории общего пользования Га,  доля площади благоустроенной территории общего пользования % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация городского поселения «Жирекенское» | 2018 | 2022 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит % | Повышение  уровня  ежегодного  достижения  целевых  показателей  Программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | Рз  Пр | ВР |  |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 1 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Администрация городского поселения «Жирекенское» | Бюджет городского поселения «Жирекенское» |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территориигородского

поселения «Жирекенское»

на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | |
| 2018-2022 годы | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Контрольное событие № 1:  Опубликование для общественного обсуждения проекта  муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 2:  Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» | х | х | | х | | х | | х |  |
| Контрольное событие № 4.  Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы, включающей дворовые территории, общественные территории , подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» | х | х | | х | | х | | х |  |
| Контрольное событие № 5:  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 6:  Утверждение правил благоустройства на территории городского поселения «Жирекенское» (с учетом общественных обсуждений) |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 7:  Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 8. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» |  | х | | х | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 9:  Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Администрация городского поселения «Жирекенское» |  | х | | х | | х | | х | х |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенного на территории городского поселения «Жирекенское», а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории городского поселения «Жирекенское», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория – понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн - проекта осуществляет Администрация городского поселения «Жирекенское».

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы».

6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации городского поселения «Жирекенское».

6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения «Жирекенское» включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы».

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Жирекенское» на 2018-2022 годы»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ориентировочные (примерные) единичные расценки** | | |
|  | на элементы благоустройства дворовых территорий | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| № | Вид работ | Единица | Единичная расценка, |
| п/п |  | измерения | руб. |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 1 681,92 |
| 2 | Ремонт бордюрных камней дворовых проездов | 1 м | 1 926,57 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров дворовой | 1 м2 | 1 280,26 |
|  | территории |  |  |
| 4 | Установка бордюрных камней тротуаров дворовой территории | 1 м | 1 016,33 |
| 5 | Изготовление и установка металлической урны | 1 шт. | 3 608,96 |
| 6 | Изготовление и установка лавочки 0,49 \* 1,5 \* 0,5 м | 1шт. | 5 988,32 |
| 7 | Установка светильника на жилом доме | 1 шт. | 90 626,19 |
| 8 | Ремонт подпорной стенки | 1 ж/бетонный | 2 912,70 |
|  |  | блок |  |
| 9 | Строительство игровой площадки (55\*15 м) на придомовой | 1 площадка | 264 682,57 |
|  | территории в составе: |  |  |
|  | - деревянное ограждение |  |  |
|  | - малая форма "Машина" |  |  |
|  | - песочница |  |  |
|  | - лавочка деревянная |  |  |
|  | - малая форма "Домик" |  |  |
|  | - качалка-балансир |  |  |
|  | - качели металлические |  |  |
| 10 | Строительство игровой площадки с футбольным полем на | 1 площадка | 268 853,27 |
|  | придомовой территории в составе: |  |  |
|  | - деревянное ограждение |  |  |
|  | - песочница |  |  |
|  | - беседка |  |  |
|  | - малая форма "Машина" |  |  |
|  | - горка деревянная |  |  |
|  | - лавочка деревянная |  |  |
| 11 | Ремонт ступеней железобетонных лестничных маршей | 3 ступени | 2 913,88 |
|  | придомовых территорий |  |  |
| 12 | Устройство цветников на придомовой территории | 1 м2 | 605,52 |
| 13 | Посадка деревьев | 10 шт. | 30 802,98 |
| 14 | Посадка кустарника | 10 м / 30 шт. | 24 122,91 |